UMOWA

NA WYKONANIE GŁOWNEGO WYŁACZNIKA PRĄDU W BUDYNKU PRZY ULICY KORFANTEGO

Zawarta dnia ………………...2021 r. w Bytomiu pomiędzy:

Muzeum Górnośląskim w Bytomiu,

41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2, NIP: 626-00-04-392,

reprezentowanym przez: Iwonę Mohl – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Zwanym  dalej  „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca                                                                                                                                       zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą:

„Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”

- Zakres prac do wykonania:

- przeróbka istniejącej rozdzielni głównej w budynku

- montaż wyłącznika mocy w miejsce istniejącego przełącznika krzywkowego

- doprowadzenie przewodu ognioodpornego do miejsca w którym zostanie zamontowany przycisk ROP

- montaż przycisku wyzwalania ROP

- montaż zabezpieczenia obwodu sterowania

- przegląd po uruchomieniu wraz z protokołem

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji (schematy, deklaracje, aprobaty, certyfikaty).

- Szczegółowy zakres prac/opis przedmiotu zamówienia:

- Nowy wyłącznik mocy powinien być na prąd znamionowy min. 160A

- Nowy wyłącznik mocy musi być zainstalowany pomiędzy (niedziałającym)  układem SZR a starym wyłącznikiem krzywkowym 0-1

- Nowy wyłącznik mocy musi być zabudowany w obudowie przytwierdzonej do ściany, z dostępem do dźwigni w celu ręcznego wyłączenia i załączenia obiektu

- Przycisk wyzwalający ROP powinien się znaleźć w pomieszczeniu portierni lub przed nim

- Z powodu kraty i braku dostępu wykonać dodatkowy przycisk wyzwalający bezpośrednio przed kratą rozdzielni

- Zasilanie obwodu przycisku należy wykonać z układu automatycznego przełącznika faz, kabel ognioodporny PH90

- Trasa kabla bezpośrednio po suficie lub w korycie kablowym metalowym lub siatkowym

- Dokumentacja powykonawcza: schemat obwodu sterowania, schemat obwodu zasilania, protokół z badania ochrony p/porażeniowej obudowy wyłącznika (metalowej), protokół z testu wyłącznika (ręcznie oraz oba przyciski)

- Wskazany jest montaż oprawy awaryjnej w pomieszczeniu rozdzielni (za kratą)

- W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie kolejności faz oraz ciągłość przewodu PEN.

§ 2

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone  Zamawiającemu oraz osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie realizacji zamówienia  jak i w okresie udzielonej gwarancji, chyba że są one następstwem siły wyższej, wyłącznej winy Zamawiającego  lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku wystąpienia takiej szkody Wykonawca będzie zobowiązany do jej pełnego naprawienia.

§ 3

Terminy

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 19 listopada 2021 roku. Zakończenie prac zostanie potwierdzone przez obydwie strony podpisaniem protokołu odbioru robót.

§ 4

Wynagrodzenie

Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy - zgodnie z ofertą z dnia………………., wynagrodzenie w wysokości łącznej …………. złotych brutto. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest spisanie przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy.

§ 5

Kary umowne

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.  Za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 Umowy należnego za realizację całego przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.  Za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie towaru lub w okresie rękojmi– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 Umowy należnego za realizację całego przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie, wyznaczonego przez zamawiającego.

3. Za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 Umowy, należnego za realizację całego przedmiotu Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy naliczona kara umowna nie pokrywa szkody.

§ 6

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy na jakiekolwiek podmioty trzecie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają   przepisy kodeksu cywilnego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

- Odpowiedzialnym za realizację postanowień umowy po stronie Dostawcy będzie Pan/i:

…………………………………………………

a po stronie Zamawiającego Pan:

Michał Kołodziejczyk  tel: 795-432-395

§ 7

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z siedzibą 41-902 Bytom; pl. Jana III Sobieskiego 2; e-mail: sekretariat@muzeum.bytom.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
w celu zawarcia niniejszej umowy.

2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym        w szczególności podatkowych i rachunkowych.

5) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.bytom.pl

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Zamawiający może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

8) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

………………………………			………………………………….

Zamawiający                                                              Wykonawca